UMOWA NR ……....…/24
Zawarta w dniu ………………………..……. r. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy:
Gminą Drawsko Pomorskie mającą siedzibę w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Władysława 
Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie, za którą działa Burmistrza Drawska Pomorskiego – Krzysztof Czerwiński, zwaną w dalszej części Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
 zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”,
§ 1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Zagórki”, polegających na realizacji I etapu budowy oświetlenia w tym:
- budowa linii kablowej oświetleniowej o długości około 560 m;
- montaż 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED;
- dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Szczegółowy zakres robót określa: projekt budowlany, zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej  umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.  
5. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, dobrą jakość i właściwą organizację.
6. Roboty realizowane przez Wykonawcę będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową, lub która jest implikowana przez umowę, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilizacji, ukończenia, lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy.
§ 2
1. Strony ustalają stawkę wynagrodzenia za wykonanie umowy w wysokości brutto:  zł (słownie:), netto: zł (słownie: złotych), podatek VAT:  (słownie:  zł) przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT wystawionej za wykonane roboty w oparciu o protokół odbioru robót potwierdzony przez Zamawiającego, który należy dołączyć do faktury.
3. Strony stwierdzają, że cena umowna została poprawnie określona z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację danych i jest ona wystarczająca przez cały czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez możliwości jej zmiany  w trakcie trwania umowy /cena nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji/, oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy wg umowy i wszystko, co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich usterek i dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.
4. Wykonawca oświadcza, że w zaoferowanej cenie uwzględnił wszelkie prace i nakłady konieczne do wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
5. Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
Nr
6. Rozliczenie płatności za wystawioną fakturę będzie następowało na zasadzie podzielonej płatności tzw. „split payment”.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy należy do Wykonawcy i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Wyłącza się możliwość cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 26 lipca 2024 r. własnymi siłami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku powierzenia wykonania umowy przez Wykonawcę innej osobie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej działanie lub zaniechanie, jak za swoje własne.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.
§ 4
1. Na wykonanie przedmiotu umowy, w tym na zastosowane materiały, Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na okres 60 miesięcy liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał wszystkie stwierdzone wady lub dostarczy rzeczy wolne od wad, według wyboru Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
§ 5
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
2) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót i odstąpienia komisji powołanej przez Zamawiającego od rozpoczęcia czynności odbiorowych z winy Wykonawcy lub przerwania czynności odbiorowych do czasu usunięcia ujawnionych w toku odbioru wad, w wysokości 500 zł   za każdy dzień przerwy,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi oraz za zwłokę w realizacji jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
4) odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Zastrzega się prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda byłaby wyższa od zastrzeżonych kar umownych.
§ 6
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy jako jeden element.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia – zawiadomienia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę rozpoczęcia końcowego odbioru robót.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru aż do czasu usunięcia tych wad jeżeli uzna je za istotne lub dokonać odbioru z jednoczesnym ustaleniem terminu na usunięcie wad, jeżeli uzna je za stosowne.
6. W przypadku braku możliwości uzgodnienia terminu przez strony, termin usunięcia wad określa jednostronnie Zamawiający z uwzględnieniem, aby był to termin odpowiedni.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
§ 7
1. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do niego, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.
2. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
       § 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważność.
2.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy miejscowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
 § 9
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:







     WYKONAWCA:
